## Slide 1: 2020-2학기 참빛설계 프로젝트 노벨팀 진행 계획
2020. 09. 04.
김민철, 유현근

## Slide 2: 노벨팀 진행 방식
주차별 활동을 이전 주에 실행 (8월 24일부터 진행중)
화상 회의는 수, 목 진행
1. 학습 - 각자 진행 후 서로의 진행 상황 확인, 질문
2. 설계 - 화상 회의를 통해 함께 진행
3. 구현 - 각자 맡은 파트 진행 후 Github를 통해 진행 상황 확인 및 버전 관리
4. 유지&보수 - 화상 회의를 통해 함께 테스트 케이스 작성 및 테스트 진행
보고서 작성 – 화상 회의를 통해 함께 작성

## Slide 3: 전체 계획
[학습] 1주차 : (기초, 기본) HTML, CSS, (기초, 기본, 심화) JavaScript
[학습] 2주차 : (기초, 기본) Java, (기본 개념) Android Application
[학습] 3주차 : (기초, 기본) Node.js 개념과 사용법
[설계] 4주차 : (간략) 전체적인 시스템 설계 - App, Server, Web
[설계] 5주차 : (상세) 사장, 유저 App에 대한 설계
[설계] 6주차 : (상세) Node.js를 기반으로 한 서버에 대한 설계

## Slide 4: 전체 계획
[구현] 7주차 : (공통)회원가입, 로그인, (사장)업체 등록, (유저)업체 검색
[구현] 8주차 : (공통)회원정보수정, (사장)메뉴, 테이블 관리, (유저)메뉴 확인
[구현] 9주차 : (사장)방문 접수, 테이블 배정, (유저)방문 신청, 주문 신청
[구현] 10주차 : (사장)주문 처리, 통계치 확인 (유저)계산 신청, 통계 데이터 저장
[구현] 11주차 : (사장)결제 처리, 이벤트 생성, (유저)리뷰 작성, 포인트 적립
[구현] 12주차 : (사장)리뷰 답글 작성, 예약 접수, (유저)예약 신청
[구현] 13주차 : React.js에 대한 개념 학습, React를 적용한 SPA 구현
[유지&보수] 14주차 : 테스트 케이스 작성 및 테스트
[유지&보수] 15주차 : 오류가 발생하는 케이스에 대한 보수 작업 진행

## Slide 5: [ 1주차 ] HTML, CSS, JavaScript 학습
HTML, CSS : 인터넷 강의 시청 후 실습 진행
기본적인 문법, 사용법
JavaScript : 인터넷 강의 시청 후 실습 진행
기본적인 문법, 사용법
Node.js 환경에서 쓰일 고급 문법
(Callback, Closure, Hoisting, Prototype, Promise ,,,)

## Slide 6: [ 2주차 ] Android Application 학습
안드로이드 앱 동작 원리, 방식 등 이론적인 학습
Java언어에 대한 기초적인 문법, 사용법 학습
안드로이드 스튜디오 툴 설치 및 사용법
튜토리얼 수준의 앱 개발 실습

## Slide 7: [ 3주차 ] Node.js Server 학습
Node.js 에 대한 기초적인 이론 학습
컴퓨터 네트워크, 웹 통신에 대한 복습
HTTP, REST API, 데이터베이스에 대한 학습
튜토리얼 수준의 서버 개발 실습

## Slide 8: [ 4주차 ] 전체적인 아키텍처 설계
전체적인 시스템 구조 설계
Owner App
User App
Web Page
Node.js Web Server
MySQL Database Server
5개의 모듈들의 구성, 기능, 통신 방식에 대한 설계

## Slide 9: [ 5주차 ] Android App에 대한 상세 설계
Owner, User App 의 기능 및 UI에 대한 상세 설계
구현해야 할 모든 기능들을 명세
기능들을 수행하기 위한 화면 구성
식당 이용 시나리오를 작성하여 확인

## Slide 10: [ 6주차 ] Node.js 서버에 대한 상세 설계
Owner, User App, Web Page들의 통신 동작들을 처리
Owner와 User간의 통신(방문, 주문, 예약 등) 방식 설계
통신 처리를 위한 Router, Controller에 대한 설계
데이터베이스 설계 및 구축
+ 구현할 Web Page에 대한 설계